# Documento de Arquitectura y Desarrollo (DAD)

Proyecto iNeed Flutter
Versión 2.2
Fecha: Septiembre 2026

## Historial de versiones

| Versión | Fecha | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Jul-2026 | Documento inicial |
| 1.1 | Jul-2026 | VS Code, Riverpod, decisiones iniciales |
| 1.2 | Jul-2026 | Arquitectura Feature First |
| 1.3 | Jul-2026 | Configuración visual, Firebase, assets |
| 1.4 | Jul-2026 | Autenticación base validada |
| 1.5 | Jul-2026 | Google validado y Facebook configurado para Android/iOS |
| 1.6 | Jul-2026 | Framework iNeed validado; Shell principal, navegación y seguimiento por casos de uso |
| 2.0 | Sep-2026 | CU-003 y CU-004 validados; Realtime, pines/InfoWindows equivalentes a Android, eliminación funcional de SQLite y estabilización Web/Android |
| 2.1 | Sep-2026 | CU-007A y CU-007B validados; menú dinámico por tipoUsuario, registro de ofertante, Firebase Storage, actualización de perfil y planificación futura de comercios/catálogos. |
| 2.2 | Sep-2026 | CU-008 y CU-009 validados; autenticación por teléfono implementada; CU-010 FCM validado en Android; decisión móvil-only para notificaciones y limpieza de código v1.6.15.0. |

## Estado actual del proyecto

Infraestructura y funcionalidad completadas:

• Proyecto Flutter operativo en Android y Web; base preparada para iOS.

• Arquitectura Feature First con Riverpod y repositorios/servicios centralizados.

• Firebase Authentication y Firebase Realtime Database integrados.

• Framework iNeed compartido: mapa, ubicación, permisos, marcadores, navegación, diálogos y feedback.

• Identidad visual original migrada: colores, fuentes, logos e iconos/pines.

• Google Maps validado en Web y Android.

• CU-003 Buscar el servicio validado de extremo a extremo.

• CU-004 Atiende tus solicitudes validado de extremo a extremo.
• CU-007 Gestión de oficio/profesión validado de extremo a extremo.
• CU-008 Administración y soporte validado: Ayuda, administración de contraseña y Acerca de.
• CU-009 Términos y Condiciones validado en Web/Android con visor por plataforma.
• CU-010 Notificaciones FCM validadas en Android; Web queda intencionalmente sin FCM.
• Base de código consolidada y limpia: v1.6.15.0.

## Autenticación validada

Se validó satisfactoriamente:

• Registro de usuarios y sincronización con Realtime Database.

• Recuperación de contraseña.

• Inicio de sesión con correo y contraseña.

• Validación/persistencia de sesión mediante Splash.

• Google Sign-In: validado en Web y Android; en Android se registró el SHA-1 del debug.keystore correspondiente.

• Facebook Login: integrado y validado.
• Autenticación por teléfono: implementada para Android/iOS/Web; el flujo técnico compila y está integrado con Usuarios/{uid}. La validación funcional completa de recepción SMS permanece pendiente de cierre.

Pendiente controlado:

• Validación funcional completa del flujo SMS de autenticación por teléfono.

## Principios arquitectónicos

1. No modificar lógica de negocio.

2. No modificar Firebase Realtime Database.

3. Un punto de fallo = un punto de corrección.

4. Arquitectura Feature First.

5. Componentes reutilizables.

6. Actualización en tiempo real mediante listeners.

7. Desarrollo simultáneo para Android, iOS y Web.

## Próxima fase

CU-003 Buscar el servicio, CU-004 Atiende tus solicitudes, CU-007 Gestión de oficio/profesión, CU-008 Administración y soporte, CU-009 Términos y Condiciones y CU-010 Notificaciones FCM en Android se encuentran implementados y validados contra el alcance acordado de la aplicación original.

La siguiente fase se enfocará en cerrar los pendientes técnicos controlados: validación funcional completa del flujo SMS de autenticación por teléfono, estrategia centralizada para usuarios históricos con UID distinto y validación funcional completa en iOS. Después de cerrar la equivalencia Android → Flutter se abordará la evolución de comercios/establecimientos y catálogo.

La compatibilidad de identidad para usuarios históricos con UID distinto al UID actual de Firebase Authentication y la validación funcional completa en iOS permanecen como pendientes técnicos controlados. La autenticación por teléfono ya está implementada, quedando pendiente únicamente su validación funcional SMS de extremo a extremo.

## Configuración de autenticación social

Google Sign-In se encuentra integrado y validado con Firebase Authentication en Web y Android.

Facebook Login utiliza la configuración original de iNeed y se mantiene integrado con Firebase Authentication.

Los valores sensibles de integración no deben documentarse en texto abierto dentro del DAD ni publicarse en repositorios públicos.

La lectura del perfil permanece centralizada en Usuarios/{uid}. Para usuarios históricos cuyo UID de negocio difiere del UID actual de Authentication se identificó una necesidad de compatibilidad/migración controlada; no se realizan búsquedas globales como solución temporal.

## Principio arquitectónico adicional

8. Los componentes técnicos compartidos se implementarán una sola vez, pero la lógica específica de cada módulo permanecerá separada y será equivalente a la aplicación original.

## Estado de la fase de autenticación

• Correo/contraseña: validado.

• Recuperación de contraseña: validada.

• Google: validado.

• Facebook: validado.

• Teléfono: implementado; validación funcional completa SMS pendiente.

## Framework iNeed compartido

La versión v0.6 del Framework iNeed fue compilada y validada correctamente.

Los componentes compartidos activos incluyen AppMap, AppLocationService, AppPermissionService, MarkerIconRegistry, INeedDrawer y AppSnackbar, además de servicios y repositorios centralizados. Durante la consolidación v1.6.15.0 se eliminaron placeholders y utilitarios sin referencias para evitar código muerto y mantener el principio “un punto de fallo = un punto de corrección”.

La infraestructura compartida no contiene ni reemplaza la lógica de negocio específica de Buscar el servicio o Atiende tus solicitudes.

## Shell principal y navegación

El Shell principal y la navegación centralizada se encuentran validados.

Firebase Authentication conserva la sesión; el Splash dirige al usuario autenticado al Shell sin solicitar login nuevamente.

El Shell utiliza Google Maps y el Drawer centralizado como acceso a las opciones actuales de iNeed.

El perfil Usuarios/{uid} se carga mediante Riverpod y queda disponible para los casos de uso que lo requieren.

Las rutas aún no migradas permanecen controladas y no incorporan lógica inventada.

## Seguimiento por casos de uso

| Código | Caso de uso | Estado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| CU-001 | Autenticación | Validado con pendiente controlado | Correo, recuperación, Google y Facebook validados. Teléfono implementado; validación SMS completa pendiente. Compatibilidad de UID histórico identificada. |
| CU-002 | Shell principal | Validado | Sesión persistente, mapa, Drawer y navegación centralizada. |
| CU-003 | Buscar el servicio | Validado | SubRubro, radio, ofertantes, Solicitudes/Bandeja, Realtime, estados, confirmación e InfoWindows equivalentes al original. |
| CU-004 | Atiende tus solicitudes | Validado | Bandeja Realtime, pines, Historial, programación, aceptación e InfoWindows equivalentes al original. |
| CU-005 | Confirmación de cita | Validado / integrado | Implementado dentro de CU-003/CU-004: ACEPTADA→CONFIRMADA, fechaConfirmacion y cancelación de alternativas del mismo servicio. |
| CU-006 | Historial | Validado / integrado | Implementado en Atiende tus solicitudes para solicitudes del día y todos los estados originales. |
| CU-007 | Perfil ofertante | Validado | Registro y modificación de oficio/profesión validados. Menú dinámico por tipoUsuario, Storage, Ofertantes, actualización tipo 1→2 y edición de datos permitidos. |
| CU-008 | Administración y soporte | Validado | Ayuda, administración de contraseña, logout y Acerca de equivalentes al alcance original. |
| CU-009 | Términos y Condiciones | Validado | Lectura de Terminos/Archivo; visor PDF por plataforma; aceptación integrada al registro sin alterar Realtime Database. |
| CU-010 | Notificaciones FCM | Validado en Android | tokenMsg, refresh, foreground/background/cerrada y apertura al tocar. Web excluido por decisión de alcance. |

## Principio de control funcional

9. La migración se gestionará por casos de uso completos. Un caso de uso solo se considerará terminado después de implementar y validar todo su flujo, sin alterar las reglas, estados ni estructura de datos de la aplicación original.

## Avance funcional desde DAD v1.6

Desde la versión 1.6 se completó la migración y validación de los dos flujos centrales de la aplicación: Buscar el servicio y Atiende tus solicitudes. La implementación se contrastó repetidamente con la aplicación Android original y se ajustó para conservar estados, rutas, campos, fechas, comportamiento Realtime y experiencia funcional.

## CU-003 — Buscar el servicio

• La lista de servicios se obtiene de Realtime Database en SubRubro; el nombre visible corresponde a la clave de cada hijo y el valor conserva el rubro/categoría asociado.

• El buscador filtra al escribir, permite scroll, conserva el servicio seleccionado en el campo y dispone de X para limpiar y reiniciar la búsqueda.

• La ubicación real del solicitante se obtiene mediante el servicio centralizado de ubicación; el marcador puede arrastrarse y el radio se recalcula desde la nueva posición.

• Los ofertantes se consultan por ciudad en Ofertantes/{Ciudad}, filtrando estado == AC, especialidad exacta y distancia dentro del radio.

• Los campos de Ofertantes se leen respetando la estructura real en minúsculas (estado, especialidad, latitud, longitud, etc.).

• Enviar Solicitudes crea el mismo key en Solicitudes y Bandeja, con estado inicial ELABORADA y campos equivalentes a la app original.

• Se escucha Solicitudes/{uid}/{dd-MM-yyyy} en tiempo real; los pines se actualizan sin refrescar la pantalla.

• Al confirmar una solicitud ACEPTADA se actualiza a CONFIRMADA en ambos nodos y se cancelan las demás solicitudes no confirmadas del mismo servicio.

• Cuando la fecha de cita es distinta de hoy, se conserva la lógica original de referencia bajo la fecha de cita.

## CU-004 — Atiende tus solicitudes

• Se escucha Bandeja/{uidOfertante}/{dd-MM-yyyy} en tiempo real.

• Los pines representan la ubicación del solicitante mediante latSolicitante/lonSolicitante.

• Historial muestra las solicitudes del día en estados ELABORADA, ACEPTADA, CONFIRMADA y CANCELADA; CANCELADA no se dibuja en el mapa.

• Una solicitud ELABORADA permite definir horario para hoy o una fecha/hora futura siguiendo las reglas de la app original.

• La aceptación actualiza simultáneamente Bandeja y Solicitudes con fechaAceptacion, fechaCita, horaCita y estado ACEPTADA.

• El lado solicitante recibe el cambio por Realtime y puede confirmar; el lado ofertante recibe luego el estado CONFIRMADA sin refresco manual.

## Estados, rutas y fechas preservadas

Estados de negocio preservados:

AC / PE
ELABORADA
ACEPTADA
CONFIRMADA
CANCELADA

Rutas principales preservadas:

Solicitudes/{uidSolicitante}/{dd-MM-yyyy}/{idSolicitud}
Bandeja/{uidOfertante}/{dd-MM-yyyy}/{idSolicitud}
Ofertantes/{Ciudad}
SubRubro

La fecha de agrupación diaria se mantiene en dd-MM-yyyy. Las marcas fechaSolicitud, fechaAceptacion y fechaConfirmacion conservan el patrón utilizado por la aplicación original.

## InfoWindows y equivalencia visual/funcional

Los InfoWindow nativos de Google Maps truncaban contenido multilínea en Android/Web. Para conservar toda la información de la aplicación original, los estados de Solicitudes y Bandeja se representan mediante tarjetas Flutter superpuestas al mapa.

• Buscar servicio — ELABORADA: “Solicitud enviada”, ofertante, especialidad, distancia y dirección; informativo.

• Buscar servicio — ACEPTADA: programación propuesta, costo, experiencia, teléfono, ofertante y dirección; la tarjeta permite confirmar.

• Buscar servicio — CONFIRMADA: datos finales de cita; informativo.

• Atiende tus solicitudes — ELABORADA: “Solicitud Recibida”; permite abrir programación y aceptar.

• Atiende tus solicitudes — ACEPTADA: “Espere la confirmación del cliente”; informativo.

• Atiende tus solicitudes — CONFIRMADA: fecha/hora, solicitante y número de referencia; informativo.

• Solo un detalle puede permanecer abierto a la vez. Abrir otro pin cierra el detalle anterior.

## Decisión técnica — eliminación funcional de SQLite

La aplicación Android original utilizaba una tabla SQLite local llamada relacion para asociar urlDr/urlPct con el zIndex del marcador. En Flutter esa capa local no se replica. Cada SolicitudModel/BandejaModel conserva directamente el key Firebase y los identificadores idDr/idPcte, por lo que las rutas se reconstruyen sin estado local redundante.

Esta decisión mantiene el mismo resultado funcional y reduce puntos de fallo, en línea con el principio “un punto de fallo = un punto de corrección”.

## Actualizaciones atómicas en Realtime Database

Las transiciones que afectan simultáneamente Solicitudes y Bandeja utilizan multi-location update de Realtime Database. Esto conserva el resultado funcional de Android y reduce el riesgo de estados intermedios inconsistentes entre ambos nodos.

## Google Maps y compatibilidad Web/Android

• Web usa la carga tradicional de Maps JavaScript API compatible con google_maps_flutter_web; se corrigieron errores MapTypeId/ROADMAP.

• Se incorporó pointer_interceptor para que scroll, slider y controles superpuestos no propaguen eventos al mapa en Web.

• Android Maps utiliza su API Key específica.

• Google Sign-In Android quedó validado después de registrar el SHA-1 del debug.keystore usado para compilar la app.

## Datos de usuario y compatibilidad histórica

Se identificó que algunos usuarios históricos pueden conservar un UID de negocio en Realtime Database distinto del UID vigente en Firebase Authentication. Los flujos validados funcionan cuando ambos identificadores corresponden; la compatibilidad/migración de cuentas históricas queda como trabajo técnico pendiente y deberá resolverse de manera centralizada, evitando duplicar perfiles o buscar Bandejas globalmente.

El campo telefonoPcte de Bandeja se obtiene de Usuarios.instancia, igual que en la aplicación Android original, usando Usuarios.telefono como fallback para perfiles nuevos creados desde Flutter.

## CU-007 — Gestión de oficio/profesión

CU-007 se divide funcionalmente en dos flujos equivalentes a la aplicación Android original: CU-007A Registro de oficio/profesión para usuarios tipo 1 y CU-007B Modificación de oficio/profesión para usuarios tipo 2.

### Menú dinámico por tipoUsuario

• tipoUsuario = "1": muestra “Registra tu oficio/profesión” y oculta “Atiende tus solicitudes” y “Modifica tu oficio/profesión”.
• tipoUsuario = "2": muestra “Atiende tus solicitudes” y “Modifica tu oficio/profesión”, y oculta “Registra tu oficio/profesión”.
• El perfil se relee mediante Riverpod, por lo que el menú cambia sin cerrar sesión cuando el registro convierte al usuario en ofertante.

### CU-007A — Registrar oficio/profesión

El registro se implementó respetando RegistraFragment.java de la aplicación Android original.

• La lista válida de oficio/profesión se obtiene de las claves de SubRubro.
• El usuario registra descripción de actividad, año de inicio, número de registro opcional, costo, dirección y ubicación.
• El año de inicio debe estar dentro del rango año actual - 40 hasta año actual.
• La imagen se selecciona desde galería y puede representar título profesional, certificado técnico o foto personal.
• El mapa permite desplazamiento, zoom, selección de nueva ubicación y arrastre del pin dentro del formulario.
• La imagen se almacena en Firebase Storage bajo FotosCertificados/{uid}/{timestamp}.{ext}.
• Se crea Ofertantes/{ciudad}/{uid} con los campos originales: clave, correo, costo, datoServicio, direccion, especialidad, estado, experiencia, instancia, latitud, longitud, nombre, numeroRegistro, pais y usuario.
• estado se registra como AC.
• instancia utiliza Usuarios.instancia y, para compatibilidad con perfiles nuevos Flutter, Usuarios.telefono como fallback.
• Solo después de completar Storage y Ofertantes se actualiza Usuarios/{uid}/tipoUsuario = "2".
• Se invalida currentUsuarioProvider y se retorna al inicio; el Drawer refleja inmediatamente el nuevo perfil de ofertante.

### CU-007B — Modificar oficio/profesión

La modificación se implementó respetando ModificaFragment.java. El nombre del menú se conserva por equivalencia con Android, aunque la pantalla modifica los datos del servicio ofertado y no permite cambiar la especialidad registrada.

• El perfil se carga directamente desde Ofertantes/{ciudad}/{uid} mediante el repositorio compartido.
• especialidad, experiencia/año de inicio y numeroRegistro son solo lectura.
• Los campos modificables son datoServicio, costo, direccion, latitud y longitud.
• La ubicación inicial proviene del registro actual; el mapa permite seleccionar o arrastrar una nueva ubicación.
• La actualización usa update() sobre Ofertantes/{ciudad}/{uid} y modifica exclusivamente los cinco campos permitidos, sin reconstruir ni alterar los restantes.
• Después de guardar se relee el registro persistido para mantener la pantalla sincronizada.
• Se corrigió el ciclo de vida de GoogleMapController para evitar reutilizar un controlador asociado a un mapa ya destruido durante la recarga.

## CU-008 — Administración y soporte

CU-008 quedó completado mediante tres funciones equivalentes al menú de la aplicación original:

• Ayuda: contenido original para solicitar un servicio y atender una solicitud.
• Administra contraseña: cambio de contraseña para cuentas correo/contraseña mediante reautenticación; proveedores externos administran su credencial fuera de iNeed. Incluye cierre de sesión centralizado.
• Acerca de: identidad de iNeed, versión dinámica de la aplicación y acceso al sitio original.

## CU-009 — Términos y Condiciones

La aplicación conserva la fuente original Terminos/Archivo en Realtime Database. El valor contiene la URL remota del PDF y la aceptación se exige durante el registro sin almacenar un nuevo campo de aceptación en Firebase.

• Android/iOS utilizan visor PDF integrado.
• Web utiliza visor del navegador mediante iframe para evitar restricciones CORS del PDF remoto.
• La solución por plataforma evita modificar el documento, su ubicación o la estructura existente de Realtime Database.

## CU-001 — Autenticación por teléfono

Se implementó el flujo equivalente a LoginFonoActivity.java: selección de código de país y teléfono, envío y verificación de SMS, acceso directo si Usuarios/{uid} existe y registro de perfil si es un usuario nuevo.

• Usuarios nuevos se crean con pais, ciudad, instancia, email, tipoUsuario = "1", estado = "AC", nombre, pass = "Telefono" y fbUid = uid; tokenMsg se incorpora cuando está disponible en móvil.
• Android/iOS utilizan verifyPhoneNumber; Web utiliza signInWithPhoneNumber.
• Términos y Condiciones reutiliza CU-009.
• La implementación está integrada y compila; la validación funcional completa del ciclo SMS permanece como pendiente controlado.

## CU-010 — Notificaciones Firebase Cloud Messaging

Se migró el comportamiento de MyFirebaseMessagingService.java para dispositivos móviles y se validó completamente en Android.

• El token FCM se obtiene por instalación y se sincroniza en Usuarios/{uid}/tokenMsg.
• onTokenRefresh mantiene el token actualizado.
• Al cerrar sesión se limpia Usuarios/{uid}/tokenMsg antes de FirebaseAuth.signOut(), evitando que una instalación quede asociada a un usuario anterior.
• La recepción se registra antes de sincronizar tokenMsg con Realtime Database, por lo que una demora de RTDB no bloquea onMessage.
• Se validó recepción con la app abierta, en background y cerrada; al tocar la notificación se abre iNeed/Home.
• Web no utiliza FCM ni tokenMsg por decisión de alcance: las notificaciones push se mantienen exclusivamente en dispositivos móviles.
• La prueba directa FCM HTTP v1 confirmó aceptación y entrega del mensaje al token vigente.

## Consolidación y limpieza de código — v1.6.15.0

Después de validar CU-010 se realizó una limpieza conservadora del proyecto consolidado. Se eliminaron componentes placeholder/utilitarios sin referencias y la instrumentación temporal de diagnóstico FCM; también se eliminó la sincronización inicial duplicada de tokenMsg, conservando authStateChanges y onTokenRefresh como puntos centrales de sincronización.

La limpieza no modificó lógica de negocio, rutas Firebase, estados, modelos de Solicitudes/Bandeja ni comportamiento funcional validado. v1.6.15.0 se adopta como nueva base estable del proyecto.

## Decisión de alcance — comercios y catálogo de productos

Durante la migración se identificó una ampliación futura para registrar restaurantes, snacks, puestos de comida, librerías y otros comercios que venden productos mediante catálogo. Esta funcionalidad no se mezclará con la migración actual de oficio/profesión.

La estrategia acordada es completar primero la equivalencia funcional Android → Flutter. Posteriormente se diseñará una evolución de iNeed que diferencie “ofrecer un servicio/oficio/profesión” de “registrar un comercio/establecimiento con catálogo”. El futuro modelo deberá contemplar entidad comercio, categoría, datos comerciales, horarios, ubicación, catálogo, productos, precios, imágenes y disponibilidad, evitando forzar estos datos dentro del modelo actual de Ofertantes orientado a servicios.

## Pendientes controlados

• Validación funcional completa del flujo SMS de autenticación por teléfono.

• Estrategia definitiva para usuarios históricos cuyo UID de negocio difiere del UID vigente de Firebase Authentication.

• Validación funcional completa en iOS de los casos de uso ya migrados.

• Revisión y cierre de compatibilidad histórica para usuarios cuyo UID de negocio difiere del UID vigente de Firebase Authentication.

## Evolución funcional planificada

• Comercios/establecimientos y catálogo de productos se implementarán después de cerrar la migración equivalente de la aplicación original.
• Este desarrollo tendrá casos de uso propios y modelo de datos específico, sin alterar innecesariamente los flujos de oficio/profesión ya validados.

## Regla de entrega de parches

10. Cada parche debe indicar explícitamente archivos nuevos, archivos modificados y archivos a eliminar. El objetivo es impedir que queden implementaciones obsoletas o código sin uso al evolucionar el proyecto.